## Slide 1: ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
1.2. Элементы проектной деятельности
1.3. Классификация проектов
1.4. Содержание и процессы управления проектами

## Slide 2: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Системный подход
Проект — временное предприятие для создания уникальных продуктов, услуг или результатов

## Slide 3: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Общие характеристики проекта:
разовость
уникальность
инновационность
результативность
временная локализация

## Slide 4: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Схема измерения проекта

## Slide 5: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Деятельностный подход
Проект – деятельность субъекта по переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего, которое наиболее полно отвечает его представлениям.

## Slide 6: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Деятельностный подход
Проект – деятельность субъекта по переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего, которое наиболее полно отвечает его представлениям.

## Slide 7: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Проектирование
Процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта или состояния.

## Slide 8: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Прогнозирование
Форма предвидения, предположительная оценка будущего состояния объекта, условий его возникновения.

## Slide 9: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Планирование
Научное и практическое обоснование определения целей, выявление задач, сроков, темпов, пропорций развития того или иного явления, его реализация.

## Slide 10: 1.1. Определение проекта. Его основные характеристики и измерения
Конструирование
Интеллектуальная деятельность, состоящая в целенаправленном построении в идеальной форме какого-либо объекта.

## Slide 11: 1.2. Элементы проектной деятельности
Субъект проектирования
Различные носители управленческой деятельности — как отдельные личности, так и организации, коллективы, социальные институты, ставящие своей целью преобразование действительности.

## Slide 12: 1.2. Элементы проектной деятельности
Объекты проектирования:
объекты материальной природы
нематериальные (невещные) свойства и отношения

## Slide 13: 1.2. Элементы проектной деятельности
Цель проектирования
Разработка определенного будущего состояния системы, процессов, отношений.

## Slide 14: 1.2. Элементы проектной деятельности
Средства проектирования
Совокупность приемов и операций для достижения цели.

## Slide 15: 1.2. Элементы проектной деятельности
Методы проектирования
Пути и способы достижения целей и решения задач.

## Slide 16: 1.3. Классификация проектов
По масштабу
микропроект,
малый проект,
средний проект,
мегапроект

## Slide 17: 1.3. Классификация проектов
По сложности
простой,
организационно сложный,
технически сложный,
ресурсно сложный,
комплексно сложный

## Slide 18: 1.3. Классификация проектов
По срокам реализации
краткосрочный,
средний
долгосрочный

## Slide 19: 1.3. Классификация проектов
По требованиям к качеству и способам его обеспечения
бездефектный,
модульный,
стандартный

## Slide 20: 1.3. Классификация проектов
По уровню участников
международный,
отечественный,
государственный,
территориальный,
местный

## Slide 21: 1.3. Классификация проектов
По характеру проектируемых изменений
инновационные
поддерживающие

## Slide 22: 1.3. Классификация проектов
По сферам и направлениям деятельности
строительный,
инжениринговый,
финансовый,
исследовательский (маркетинговый),
технический,
технико-экономический,
консалтинговый,
научно-технический,
экологический,
социальный,
политический
и т. д.

## Slide 23: 1.3. Классификация проектов
По целевым установкам
престиж-проекты
проекты влияния

## Slide 24: 1.3. Классификация проектов
По особенностям финансирования
инвестиционные
спонсорские
кредитные
бюджетные
благотворительные

## Slide 25: 1.3. Классификация проектов
По затрачиваемым ресурсам и получаемой прибыли
коммерческий
социальный

## Slide 26: 1.3. Классификация проектов
Псевдопроекты
проекты-фикции
квазипроекты

## Slide 27: 1.4. Содержание и процессы управления проектами
Управление проектами
Методология, искусство организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых, материально-технических ресурсов на протяжении всего проектного цикла, направленное на достижение его целей путем применения современных методов, техники и технологии управления для получения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

## Slide 28: 1.4. Содержание и процессы управления проектами
Задачи управления проектом:
— определить цели проекта и провести его обоснование;
— выявить структуру проекта (подцели, основные этапы работ, которые предстоит выполнить);
— определить необходимый объем и источники финансирования;
— подобрать исполнителей и сформировать команду проектантов;
— подготовить и заключить контракты;
— определить сроки выполнения проекта, составить график его реализации;
— рассчитать необходимые ресурсы;
— рассчитать смету и бюджет проекта;
— планировать и учитывать риски;
— обеспечить контроль за ходом выполнения проекта и многое другое.

## Slide 29: 1.4. Содержание и процессы управления проектами
Структура управления проектом
1) содержание управления проектами
2) процесс управления проектами

## Slide 30: 1.4. Содержание и процессы управления проектами
Процесс управления проектами
управление замыслом проекта
управление интеграцией (содержанием) проекта
управление временем
управление финансами (стоимостью) проекта
управление качеством
управление командой
управление коммуникациями проекта
управление рисками
управление обеспечением проекта

## Slide 31: 1.4. Содержание и процессы управления проектами
Общий менеджмент | Проект-менеджмент
Организует исполнение ряда стабильных функций | Имеет уникальную, четко поставленную и подробно описанную цель в каждом проекте
Руководит постоянно действующим подразделением | Руководит проектом, существование которого ограничено во времени
Управляет относительно стабильным коллективом сотрудников | Управляет временной командой, состав которой может меняться в ходе осуществления проекта, участники могут иметь двойное подчинение: менеджеру проекта и своему функциональному руководителю
Как правило, в подчинении группа специалистов одной или смежных специальностей | Обычно в подчинении команда разнопрофильных специалистов
Разбирается в предметной области лучше своих подчиненных | Может не быть специалистом в предметной области проекта
Стабильно занимает свою должность | По окончании каждого проекта может оказываться «временно безработным»
Стремится сделать «вертикальную» карьеру, занимая все более высокие посты в своей функциональной сфере | Карьера в основном «горизонтальная», рост состоит в управлении все более сложными, масштабными проектами
Основная часть мотивации — стабильный фиксированный оклад | Главная мотивация — бонус, зависящий от результата проекта

## Slide 32: 1.4. Содержание и процессы управления проектами
Элементы общего менеджмента
финансовый менеджмент
управление персоналом
операционный (производственный) менеджмент
логистика
инжиниринг и управление качеством
маркетинг

## Slide 33: ТЕМА 2. МЕТАФОРА КОМАНДЫ
2.1. Команда проекта и форматы коллективного труда
2.2. Примерная структура команды проекта

## Slide 34: 2.1. Команда проекта и форматы коллективного труда
Условия создания настоящей команды:
квалифицированные люди, чьи профессиональные качества и умения дополняют друг друга
важно, чтобы перед командой стояли цели, которые принимаются всеми сотрудниками и согласуются с их личными целями
сильная мотивация к успеху

## Slide 35: 2.1. Команда проекта и форматы коллективного труда
Команда проекта
Группа единомышленников, решающих общую уникальную задачу, обладающих взаимодополняющими навыками и качествами, формулируют единую стратегию работы над проектом и несут общую ответственность.

## Slide 36: 2.1. Команда проекта и форматы коллективного труда
Форматы коллективного труда

## Slide 37: 2.2. Примерная структура команды проекта

## Slide 38: 2.2. Примерная структура команды проекта
Проект-менеджер
Руководитель или управляющий, занимающий постоянную должность в команде проекта и наделенный полномочиями в области принятия решений по конкретным видам деятельности

## Slide 39: 2.2. Примерная структура команды проекта
Требования к менеджеру проекта
1. Организация команды проекта
2. Планирование деятельности команды проекта
3. Управление проектом

## Slide 40: 2.2. Примерная структура команды проекта

## Slide 41: 2.2. Примерная структура команды проекта
Требования к инженеру проекта
ведет техническую целостность проекта,
ведет процессы проектирования
ведет соответствие затрат, средств, ресурсов и времени на всех стадиях проекта запроектированным показателям

## Slide 42: 2.2. Примерная структура команды проекта
Требования к менеджеру по коммуникациям
отвечает за целесообразное и эффективное осуществление взаимодействия членов команды проекта в процессе работ,
отвечает за информационные системы,
организует и поддерживает работу виртуального офиса проекта

## Slide 43: 2.2. Примерная структура команды проекта
Требования к менеджеру по финансам
осуществляет контроль движения денежных потоков,
осуществляет организацию бухгалтерского учета
осуществляет бюджетирование проекта,
осуществляет оценку стоимостных показателей выполнения работ, ресурсов
осуществляет управление стоимостью

## Slide 44: 2.2. Примерная структура команды проекта

## Slide 45: 2.2. Примерная структура команды проекта
№ | Условное название роли | Функции в команде
1. | «Координатор» | Согласует действия, мнения и точки зрения членов команды, учитывает любые предложения
2. | «Мотиватор» | Побуждает команду к действию, к движению вперед
3. | «Генератор идей» («Креативщик») | Предлагает новые способы решения проблем, новые подходы, инновации
4. | «Критик» («Аналитик») | Оценивает результаты и процесс работы, предлагает новые идеи, способы работы
5. | «Исполнитель» | Исполняет поставленную перед ним задачу в точном объеме и в указанные сроки
6. | «Душа команды» («Эмоциональный лидер») | Создает благоприятную рабочую обстановку, климат в команде
7. | «Исследователь ресурсов» | Ищет варианты, ресурсы и средства достижения целей во внешней среде
8. | «Финишер» («Доводчик идей») | Пытается довести до совершенства результаты работы, прорабатывает все детали, доводит дело до конца

## Slide 46: ТЕМА 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТЕ
3.1. Технологии сетевого планирования и управления
3.2. Задачи, решаемые пакетами управления проектами

## Slide 47: 3.1. Технологии сетевого планирования и управления
Диаграмма Гантта
Линейный график, задающий сроки начала и окончания взаимосвязанных действий, образующих единый технологический процесс, который необходимо выполнить для достижения цели проекта

## Slide 48: 3.1. Технологии сетевого планирования и управления
Основные недостатки
метода диаграмм Гантта:
сложность формализации процедур их (диаграмм) анализа;
отсутствие возможности установления зависимостей между различными действиями

## Slide 49: 3.1. Технологии сетевого планирования и управления
Достоинства метода диаграмм Гантта:
простота
наглядность

## Slide 50: 3.1. Технологии сетевого планирования и управления
Сетевые методы планирования:
1) метод критического пути (Critical Path Method ― СРМ);
2) метод анализа и оценки программ (Prodram Evalution and Review Techique ― PERT).

## Slide 51: 3.2. Задачи, решаемые пакетами управления проектами
Пакеты управления проектами предназначены для
1. планирования проектов
составление расписания выполнения работ
назначение ресурсов на выполнение работ проекта
определение необходимых затрат и их распределения во времени
2. контроля выполнения
повторное выполнение субпроцессов планирования на основании информации о ходе выполнения проекта

## Slide 52: 3.2. Задачи, решаемые пакетами управления проектами
Особенности мощных систем:
большое количество планируемых задач
способность поддерживать несколько уровней детализации описания проектов
использование сложных методов оптимизации расписания задач проекта
использование сложных методов распределения нескольких различных видов ресурсов

## Slide 53: 3.2. Задачи, решаемые пакетами управления проектами
Примеры мощных систем:
Artemis Project фирмы Metier,
Primavera Project Planner,
Open Plan,
Project Manager Workbench

## Slide 54: 3.2. Задачи, решаемые пакетами управления проектами
Системы среднего класса:
Time-Line фирмы Symantec
Microsoft Project фирмы Microsoft.

## Slide 55: 3.2. Задачи, решаемые пакетами управления проектами
Дополнительное программное обеспечение позволяет:
1. Добавить или улучшить отдельные функции управления проектами, например, анализ рисков, учет рабочего времени исполнителей, расчет расписания при ограниченных ресурсах
2. Интегрировать системы управления проектами в корпоративные управленческие системы
3. Настроить универсальное программное обеспечение на специфику управления проектами в конкретной предметной области

## Slide 56: ТЕМА 4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРОЕКТА
4.1. Подготовка мультимедийной презентации
4.2. Работа над текстом выступления
4.3. Схема речи на презентации или защите проекта

## Slide 57: 4.1. Подготовка мультимедийной презентации
Структурные составляющие презентации:
тема,
цель,
задачи,
участники,
целевая группа,
партнеры,
ожидаемые результаты,
календарный план,
бюджет проекта,
риски и мероприятия по их снижению,
перспективы развития проекта,
авторы

## Slide 58: 4.1. Подготовка мультимедийной презентации
Ошибки, затрудняющие восприятие слушателей:
- выбор светлого шрифта на темном фоне;
- обилие текста в слайдах;
- выбор мелкого размера шрифта;
- набор текста курсивом;
- чрезмерное увлечение цветовыми и анимационными эффектами;
- отсутствие связи рисунков к текстам с их смысловой нагрузкой и др.

## Slide 59: 4.1. Подготовка мультимедийной презентации
Важно:
Выступающий не должен читать текст презентации слово в слово!

## Slide 60: 4.2. Работа над текстом выступления
Принципы публичного выступления:
Принцип краткости
Принцип последовательности
Принцип целенаправленности
Принцип усиления
Принцип результативности

## Slide 61: 4.2. Работа над текстом выступления
Структура публичного выступления:
Вступление
Основная часть
Заключение

## Slide 62: 4.2. Работа над текстом выступления
Способы изложения темы:
1) Ступенчатый
2) Концентрический
3) Спиральный
4) Хронологический
5) Логический
6) Дедуктивный
7) Индуктивный
8) Сравнение
9) Анализ проблемы

## Slide 63: 4.2. Работа над текстом выступления
Вступление | Изложение | Заключение
Отсутствует. Слишком затянуто | Не подчинено главной идее. Непоследовательно, неинтересно. Используется всего один- два приема изложения. Материал композиционно несоразмерен. | Отсутствует. Оратор никак не может остановиться.
Распространенные композиционные
ошибки выступления

## Slide 64: 4.3. Схема речи на презентации или защите проекта
1. Описать проблемную ситуацию в общих чертах
2. Кратко изложить историю вопроса, позволяющую понять причину возникновения проблемы
3. Выделить основные противоречия проблемной ситуации, показать, как можно их разрешить и сформулировать цель проекта
4. Дать описание объекта и предмета исследования
5. Описать идею проекта.
6. Аргументировать и обосновать механизмы реализации проектной идеи.
7. Сообщить, кто и как будет реализовывать проект.
8. Ознакомить слушателей с положительными изменения в результате реализации проекта.
9. Назвать возможные препятствия (риски) и внести предложения как их можно избежать.
10. Обосновать необходимость ресурсного обеспечения.
11. Перечислить положительные изменения в результате улучшения.
12. Охарактеризовать ведущие тенденции и перспективы развития проекта или разрешения проблемы.
13. Познакомить с авторами (разработчиками проекта).

## Slide 65: 4.3. Схема речи на презентации или защите проекта
Проблемное изложение:
- противоречие между известным и неизвестным (наиболее общее представление);
- противоречие между разными мнениями по поводу одного и того же явления;
- противоречие между различными научными теориями;
- противоречие между устоявшимися житейскими представлениями и новыми фактами;
- противоречие между наблюдаемыми явлениями и существующими теоретическими представлениями и др.

## Slide 66: 4.3. Схема речи на презентации или защите проекта
Этапы проблемного изложения материала:
1. Выступающий знакомит слушателей с ситуацией и задает проблемный вопрос.
а) Констатация известного плюс познавательное противоречие.
б) Неизвестное в форме вопросов, которые вытекают из ситуации противоречия.
в) Условия разрешения проблемы.
2. Используя методы проектирования, находят возможные варианты решения проблемы.

## Slide 67: На самостоятельное изучение
Тема 5. Разработка и управление институциональными подсистемами проекта
Управление временем проекта
Управление стоимостью проекта
Управление качеством проекта
Управление командой проекта
Управление коммуникациями проекта
Управление рисками проекта
Тема 6. История и тенденции развития в управлении проектом
Управление проектами за рубежом
Управление проектами в России
Управление проектами в современной экономике.
Тема 7. Заключительные положения управления проектами. Эффективность управления проектами

## Slide 68: Вопросы к зачету
Заключительные положения управления проектами
История и тенденции развития в управлении проектом
Классификация проектов
Команда проекта
Определение проекта, его основные характеристики и измерения
Основные командные роли
Подготовка мультимедийной презентации
Понятие и назначение информационных технологий в проекте
Примерная структура команды проекта
Программные средства для управления проектами
Процедура презентации и защиты проекта
Работа над текстом выступления
Различные аспекты информационных технологий
Совместимость информационных технологий в проекте
Содержание и процессы управления проектами
Схема речи на презентации или защите проекта

## Slide 69: Вопросы к зачету
Управление временем проекта
Управление качеством проекта
Управление командой проекта
Управление коммуникациями проекта
Управление проектами в России
Управление проектами в современной экономике
Управление проектами за рубежом
Управление рисками проекта
Управление стоимостью проекта
Условия создания команды
Форматы коллективного труда
Функциональные возможности и критерии выбора программных средств
Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению проектами
Элементы проектной деятельности
Эффективность команды проекта
Эффективность управления проектами