МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Методические указания и задания для выполнения работ по теории

по дисциплине «Информационные технологии в отрасли»

Предназначено для магистров 1˗го курса заочной формы обучения по направлению 08.04.01 Водоснабжение и водоотведение

г. Ростов-на-Дону

2026 год

Содержание

Струкутра лекционного материала 	3

Требования к оформлению								  11

Темы рефератов	12

Список литературы	14

Лекция 1. Введение. Современные информационные технологии в отрасли

Цель: Сформировать представление о роли и месте информационных технологий в профессиональной деятельности инженера-строителя в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Информационные технологии (ИТ) как основа цифровой трансформации. Определение понятия. Основные тенденции развития современных ИТ: цифровизация, "большие данные" (Big Data), искусственный интеллект, облачные технологии. Их влияние на подходы к проектированию, строительству и эксплуатации объектов ВКХ.

- Роль ИТ на различных этапах жизненного цикла объекта. От сбора исходных данных (изыскания) и проектирования до строительства, эксплуатации и реконструкции. Примеры: автоматизация сбора данных с датчиков, BIM-моделирование, создание цифровых двойников объектов.

- Обзор основных классов программного обеспечения, используемого в отрасли.

  - Системы автоматизированного проектирования (САПР).

  - Программные комплексы для гидравлических и гидрологических расчетов.

  - Геоинформационные системы (ГИС) для управления сетями.

  - Системы управления проектами.

  - Офисные и издательские системы для документооборота и отчетности.

Лекция 2. Форматы данных. Подготовка научных и технических документов

Цель: Изучить современные форматы и средства для создания и оформления профессиональной документации.

- Настольные издательские системы. Обзор пакетов для верстки и подготовки к печати. Их отличие от обычных текстовых редакторов.

- Форматы текстовых файлов: сравнительный анализ.

  - DOCX (MS Word): универсальный редактор для черновиков и совместной работы.

  - PDF: финальный формат для обмена и публикации. Обеспечивает сохранность форматирования.

  - OpenDocument (ODT): открытый стандарт для офисных документов.

  - DJVU: формат для хранения отсканированных документов, часто используется для архивов чертежей.

- Основы работы с графической информацией. Растровая и векторная графика. Форматы (JPG, PNG, BMP, CDR, DWG). Их использование для иллюстраций и схем в отчетах.

- Преобразование форматов данных. Способы конвертации файлов. Онлайн-конвертеры и встроенные функции программ.

- Практический аспект для ВКВ: Как правильно оформить текстовую часть выпускной квалификационной работы (ВКР) согласно ГОСТ, создать приложения с таблицами и иллюстрациями.

Лекция 4. Пакеты для инженерных расчетов: Matlab и Statistica

Цель: Познакомиться с возможностями Matlab для сложных вычислений и Statistica для профессионального статистического анализа.

- Среда Matlab.

  - Язык программирования высокого уровня. Преимущества в работе с матрицами.

  - Встроенные функции для решения задач линейной алгебры и дифференциальных уравнений.

  - Инструменты для цифровой обработки сигналов (применимо к обработке данных с датчиков).

  - Средства визуализации данных. Двумерные и трехмерные графики.

- Пакет Statistica.

  - Назначение — профессиональный статистический анализ.

  - Описательная статистика: анализ распределения, выбросы.

  - Корреляционный и регрессионный анализ для выявления связей между факторами.

- Специализированные инструменты.

Кластерный анализ (группировка объектов, например, участков сетей по степени износа). Дискриминантный анализ.

Инструменты Data Mining для поиска скрытых закономерностей в больших массивах данных (например, в данных о показаниях счетчиков абонентов).

Лекция 5. Системы управления проектами (на примере MS Project)

Цель: Научиться использовать программные средства для календарного и ресурсного планирования проектов в строительстве ВКВ.

- Основы управления проектами. Понятия: проект, фаза проекта, критический путь, ресурсы.

- Обзор ПО. MS Project как стандарт де-факто. Бесплатные и открытые альтернативы.

- Создание проекта в MS Project.

  - Составление иерархической структуры работ (WBS). Декомпозиция этапов строительства и проектирования.

  - Установка связей между задачами.

- Работа с ресурсами и стоимостью. Назначение исполнителей, машин и механизмов. Оценка трудозатрат.

- Оптимизация расписания. Выявление критического пути. Анализ "что если" при изменении сроков выполнения отдельных работ.

- Применение в ВКВ: Планирование проектов реконструкции очистных сооружений, прокладки магистральных сетей.

Лекция 6. Геоинформационные системы (ГИС). Основы и применение

Цель: Сформировать понимание архитектуры ГИС и их роли в управлении пространственными данными объектов водоснабжения и водоотведения.

- Определение и структура ГИС. Аппаратное обеспечение, программное обеспечение, данные, методы и пользователи.

- Типы данных в ГИС.

  - Векторные данные: точки (колодцы, гидранты), линии (трубы), полигоны (микрорайоны).

  - Растровые данные: космические снимки, цифровые модели рельефа.

  - Атрибутивные данные (таблицы с характеристиками объектов).

- Концептуальная модель ГИС. Как пространственные данные связываются с атрибутивной информацией.

- Обзор ГИС-платформ. Коммерческие (ArcGIS) и открытые (QGIS) системы. Сравнение функциональных возможностей.

- Основные задачи, решаемые с помощью ГИС в отрасли:

  - Инвентаризация сетей и сооружений.

  - Паспортизация объектов.

  - Отображение аварийных участков.

Лекция 7. Практические аспекты работы с ГИС (ArcView)

Цель: Овладеть практическими приемами визуализации и редактирования пространственных данных в среде ArcGIS (ArcView).

- Структура приложения ArcView. Виды (View), таблицы (Tables), макеты (Layouts).

- Работа с темами (Themes).

  - Добавление темы (шейп-файла).

  - Типы легенд: Категоризированная (по типам труб), градуированная (по диаметрам), уникальные значения.

  - Настройка способов отображения объектов.

- Выделение объектов. Графическое выделение, выделение по запросу (Select By Attributes).

- Редактирование пространственных данных. Создание новых объектов, изменение геометрии, перемещение, поворот. Правила топологии (привязка).

- Основы работы с таблицами. Просмотр, редактирование атрибутов. Подключение внешних таблиц (например, из Excel) через механизм ODBC (Open Database Connectivity). Объединение (Join) и связывание (Link) таблиц для обогащения данных.

Лекция 8. Модули расширения ГИС. Сетевой и пространственный анализ

Цель: Изучить возможности модулей расширения ГИС для решения сложных прикладных задач в водоснабжении и водоотведении.

- Модуль Spatial Analyst.

Работа с растровыми данными (GRID-темы).

Задачи: построение поверхностей (цифровая модель рельефа), создание зон видимости, построение линий уровня.

Применение в отрасли: определение близости объектов (например, расстояние от колодцев до зданий), анализ уклонов местности для проектирования самотечных сетей.

- Модуль Network Analyst.

Построение сетевой модели. Связность, атрибуты проходимости.

Ключевые задачи:

Поиск кратчайшего пути: маршрут аварийной бригады до места повреждения.

Определение зоны обслуживания (Service Area): территория, доступная бригаде за определенное время.

Поиск ближайшего объекта: ближайший гидрант или пожарный водоем.

Применение в ВКВ: оперативное планирование выездов аварийно-диспетчерских служб, оптимизация маршрутов.

Лекция 9. Современные инфокоммуникационные технологии в профессии

Цель: Освоить инструменты поиска информации, коммуникации и публикации результатов научной деятельности.

- Системы инфокоммуникации. Определение и состав. Роль в научных исследованиях и производственной деятельности.

- Средства поиска информации.

  - Научные базы данных: eLIBRARY.RU, Scopus, Web of Science.

  - Поисковые системы (Яндекс, Google). Поиск, по ключевым словам, продвинутый поиск.

  - Работа с электронными библиотеками.

- Средства коммуникации и совместной работы. Социальные сети для ученых (Academia.edu, ResearchGate). Системы для дистанционного обучения и проведения вебинаров.

- Средства сетевой демонстрации результатов. Онлайн-презентации. Подготовка публикаций в электронных журналах.

- Информационная безопасность. Основы защиты информации при работе с конфиденциальными данными (проекты, базы данных абонентов).

Требования к оформлению рефератов

В отчет по контрольной работе должны быть включены следующие пункты:

•	титульный лист;

•	содержание;

•	цель работы;

•	реферат

•	презентация

•	выводы.

Темы рефератов

| # | Тема | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планирование жизненного цикла программных средств | Организация планирования жизненного цикла сложных программных средств. Задачи планов для обеспечения жизненного цикла сложных программных средств. Планирование процессов управления качеством сложных программных средств |
| 2 | Управление ресурсами в жизненном цикле программных средств | Основные ресурсы для обеспечения жизненного цикла сложных программных средств. Ресурсы специалистов для обеспечения жизненного цикла сложных программных средств. Ресурсы для обеспечения функциональной пригодности при разработке сложных программных средств. Ресурсы на реализацию конструктивных характеристик качества программных средств. Ресурсы на имитацию внешней среды для обеспечения тестирования и испытаний программных средств |
| 3 | Дефекты, ошибки и риски в жизненном цикле программных средств | Общие особенности дефектов, ошибок и рисков в сложных программных средствах. Причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных программных средствах. Риски в жизненном цикле сложных программных средств. Риски при формировании требований к характеристикам сложных программных средств |
| 4 | Характеристики качества программных средств | Основные факторы, определяющие качество сложных программных средств. Свойства и атрибуты качества функциональных возможностей сложных программных средств. Конструктивные характеристики качества сложных программных средств. Характеристики качества баз данных. Характеристики защиты и безопасности функционирования программных средств |
| 5 | Выбор характеристик качества в проектах программных средств | Принципы выбора характеристик качества в проектах программных средств. Пример выбора и формирования требований к характеристикам качества программного средства |
| 6 | Верификация, тестирование и оценивание корректности программных компонентов | Принципы верификации и тестирования программ. Процессы и средства тестирования программных компонентов. Тестирование «белого ящика», «черного ящика», их назначение. Технологические этапы и стратегии систематического тестирования программ. Процессы тестирование структуры программных компонентов. Примеры оценок сложности тестирования программ. Тестирование обработки потоков данных программными компонентами |
| 7 | Сопровождение и мониторинг программных средств | Организация и методы сопровождения программных средств. Этапы и процедуры при сопровождении программных средств. Задачи и процессы переноса программ и данных на иные платформы. Ресурсы, для обеспечения сопровождения и мониторинга программных средств. |
| 8 | Управление конфигурацией в жизненном цикле программных средств | Процессы управления конфигурацией программных средств. Этапы и процедуры при управлении конфигурацией программных средств. Технологическое обеспечение при сопровождении и управлении конфигурацией программных средств |
| 9 | Документирование программных средств | Организация документирования программных средств. Формирование требований к документации сложных программных средств. Планирование документирования проектов сложных программных средств |

Список литературы

- Родионова, Г.А. Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве: учебное пособие Тула: ТулГУ, 2021

- Коломейченко, А.С., Польшакова, Н.В. Информационные технологии: учебное пособие для вузов Санкт-Петербург: Лань, 2022.

- Рочев, К.В. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие Санкт-Петербург: Лань, 2022

- Информационные технологии: лабораторный практикум Ставрополь: СКФУ, 2016

- Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Геоинформационные технологии" модуль "Решение задач пространственного анализа в Postgis": метод. указания Ростов н/Д.: ДГТУ, 2018