МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

(ДГТУ)

Кафедра «Организация строительства»

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Управление проектами

#### Методические указания к выполнению контрольной работы

#### для студентов заочной формы обучения

Направление подготовки 08.04.01 – Строительство

##### Ростов-на-Дону

##### 2020

Содержание

1. Общие положения		4

2. Методические указания к выполнению контрольной работы		5

3. Перечень вопросов для подготовки к зачету……………….….	        6

4. Контрольные задания		9

5. Требования к оформлению контрольной работы		14

6. Список литературы		17

Приложение1. Пример оформления титульного листа контрольной работы		18

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изучение курса «Управление проектами» основывается на требованиях Федерального государственного образовательного стандарта ВПО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. Цель курса заключается  в изучение основных теоретических и нормативных положений по совершенствованию организации и управлению инвестициями и технологическим процессом на всех стадиях реализации проектов

Задачами курса являются:

- формирование базы знаний, необходимых для понимания закономерностей управления проектами и методов исследования этих закономерностей;

- изучение методов оценки эффективности действующих законодательных актов в сфере управлениея проектами;

- изучение основ гражданского, градостроительного, земельного и жилищного законодательства;

- изучение основ управления проектами в РФ;

- изучение форм функциональных связей в строительстве;

- обучение умению составлять основные виды исполнительной документации в строительстве.

По окончании изучения дисциплины «Управление проектами» студент должен:

знать:

- технологические требования и нормативы в профессиональной деятельности в области управления инвестиционным проектом;

- методы и формы организации строительного производства: этапы подготовки строительного производства; организацию проектирования и изыскания;

- правила выполнения подготовки документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках;

уметь:

- определять технические условия эксплуатации и обслуживания новой техники,;

- составлять технические задания на исследования и разработки,;

- выделять ключевые технологические параметры разработок и определять их целевые или нормативные значения в области управления инвестиционным проектом;

владеть:

- проводить анализ и экспертизу научно-технической и технологической документации,;

- оценивать конкурентоспособность предлагаемых технико-технологических решений,;

- анализировать их технико-технологическую эффективность и рациональность, а также выявлять их принципиальные ошибки в области управления инвестиционным проектом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основные вопросы курса излагаются на установочной лекции. Значительную часть необходимой информации студенты должны приобретать в процессе самостоятельного изучения учебной литературы.

Основная форма работы студентов — выполнение контрольных работ по темам, указанным в настоящих методической указаний и рабочей программе.

Контрольная работа содержит материал, охватывающий основные положения дисциплины «Управление проектами», поэтому для успешной ее подготовки студенту необходимо изучить следующие разделы:

1. Структура и распределения основных функций в системе основных участников в реализации инвестиционно-строительного проекта.

2. Система нормативных правовых актов, связанных с правовым регулированием инвестиционной деятельности, включая деятельность по управлению проектами.

3. Организации и выполнению работ, связанных с предоставлением и закреплением земельных участков под строительство.

4. Организации и выполнению работ, связанных с предоставлением и закреплением земельных участков под строительство.

5. Техническое задание на проектирование уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружени.

6. Инженерно-исследовательская подготовка. Оценка экономической эффективности инвестиционно- строительных проектов с учетом региональных особенностей при их реализации .

7. Научно-техническое сопровождение (НТС) проектирования уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений.Особенности предпроектной подготовки. Получение разрешения на строительство.

8. Организация и сопровождение проектных работ. Получение разрешения на производство строительно-монтажных и земляных работ. Экспертиза Концептуального Проекта и законченной рабочей документации.

9. Подготовка тендерной документации и организация подрядных торгов.

10. Разработка проекта управлением строительством (ПУС). Организация и сопровождение строительного производства.

11. Основы организационно-технических систем строительного производства. Организационно-технологические модели строительного производства.

12. Системотехническая методология организации процессов строительного производства. Поузловой метод в управлении крупных объектов.

13. Календарный план строительства. Производственная программа строительной организации. Контроль реализации проектов.

14. Моделирование оптимального ресурсного обеспечения строительных проектов. Построение графика потребностей в ресурсах, графика расходования денежных средств на проект в целом и на отдельный вид работ.

15. Расчет и оптимизация плановых сроков реализации проекта с учетом существующих ограничений на ресурсы.

16. Система управления с помощью моделирования. Сетевая модель управления проектом.

17. Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений и качеством  строительства. Саморегулируемые организации. Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование ответственности при проведении строительно- монтажных работ.

18. Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве. Сдача объекта в эксплуатацию. Организационное сопровождение приемки объекта государственной комиссией

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Система нормативных правовых актов, связанных с правовым регулированием инвестиционной деятельности

2. Распределения основных функций в системе основных участников в реализации инвестиционно-строительного проекта

3. Участники и организационные структуры в управлении проектами

4.Приобретение прав на объекты недвижимости и земельный участок

5. Процедура и организация прединвестиционной подготовки проекта

6. Организации и выполнению работ, связанных с предоставлением и закреплением земельных участков под строительство

7. Исследование возможностей инвестирования

8. Инженерно-исследовательская подготовка (ИГИ, обследование соседних зданий)

9. Прединвестиционные исследования

10. Оценка экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов

11. Управление в организации разработки проектной документации

12. Научно-техническое сопровождение (НТС) проектирования уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений

13. Осуществление функций генерального проектировщика

14. Организация предпроектной подготовки строительства

15. Организация проектной подготовки строительства

16.Организация системы контроля за разработкой проектной документации

17. Авторский надзор за строительством

18. Организация деятельности заказчика-застройщика

19. Разработка проекта управлением строительством (ПУС).

20. Организация и сопровождение строительного производства.

21. Страхование строительно-монтажных работ и услуг

22. Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений и качеством  строительства. Саморегулируемые организации

23. Организация пусконаладочных работ

24. Сдача-приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

25. Взаимодействие с органами государственного строительного надзора

26. Оптимизация   расписания проекта по времени и стоимости

27. Взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ

28.  Методы управления содержанием работ

29.Планирование проекта. Ресурсное планирование. Сетевое планирование

30. Управление ресурсами проекта

31.Основы организационно-технических систем строительного производства

32.Организационно-технологические модели строительного производства

33.Поузловой метод в управлении крупных объектов

34.Системотехническая методология организации процессов строительного производства

35.Методика расчета комплексного потока

36.Контролирование бюджет проекта и фактическую (текущую) эффективность проекта.

37.Календарный план строительства. Производственная программа строительной организации. Контроль реализации проектов.

38.Моделирование оптимального ресурсного обеспечения строительных проектов. Построение графика потребностей в ресурсах, графика расходования денежных средств на проект в целом и на отдельный вид работ.

39.Расчет и оптимизация плановых сроков реализации проекта с учетом существующих ограничений на ресурсы

40.Система управления с помощью моделирования. Сетевая модель управления проектом

Распределение вариантов  по контрольной работе

|  | Последняя цифра зачетной книжки |
| --- | --- |
| ВАРИАНТ № 1 | 1 |
| ВАРИАНТ № 2 | 2 |
| ВАРИАНТ № 3 | 3 |
| ВАРИАНТ № 4 | 4 |
| ВАРИАНТ № 5 | 5 |
| ВАРИАНТ № 6 | 6 |
| ВАРИАНТ № 7 | 7 |
| ВАРИАНТ № 8 | 8 |
| ВАРИАНТ № 9 | 9 |
| ВАРИАНТ № 10 | 0 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант I

Задание 1. 	Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, в случае предоставления юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро, тепло, газо и водоснабжения, водоотведения, объектов федерального, регионального или местного значения предоставляются без проведения торгов или нет?

Задание 2. 	Что такое  Авторский надзор?

Задание 3. 	Какие основные согласующие организации вы знаете? Какой предмет согласования в каждой из них.

Задание 4. 	Что является исходными данными для проектирования?

Задание 5.  Что является предметом Экспертизы?

Задание 6. Какова плата для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно.

Задание 7. 	Порядок приёмки объекта эксплуатирующей организацией.

Задание 8. 	Получение разрешения на СМР

Вариант II

Задание 1. Как контролирует заказчик проведение Авторского надзора?

Задание 2. Участники (субъекты) строительного процесса.  Их основные обязанности, права, функции.

Задание 3. Для чего нужен Авторский надзор заказчику?

Задание 4. Предельные параметры разрешенного строительства

Задание 5. Чем отличается проектная документация повторного использования от модифицированной проектной документации?

Задание 6.  Порядок разработки Проектной документации

Задание 7.   Согласование проектной документации в ГИБДД

Задание 8. 	Проектная декларация. N 214-ФЗ

Вариант III

Задание 1. Лицо, осуществляющее технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение или нет?

Задание 2. Перечислить основные виды инженерных изысканий и дать их краткое определение.

Задание 3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия ?

Задание 4. Кого из субъектов строительной деятельности Инвестор уполномочивает  осуществлять  реализацию инвестиционных проектов?

Задание 5.  Кем   проводится Строительный контроль?

Задание 6. 	Особые случаи  предоставления земельного участка.

Задание 7. Порядок получения ТУ на теплоснабжение. Расчёт платы.

Задание 8. Порядок совершения операций по расчетному счету застройщика. N 214-ФЗ.

Вариант IV

Задание 1. Состав проектной документации объектов капитального строительства, какие разделы не входят в стадию РД?

Задание 2. Категории заявителей  по газоснабжению? Срок действия технических условий

Задание 3. Каким нормативным документом пользоваться при расчёте показателей благоустройства в г. Ростове-на-Дону?

Задание 4. Начальной ценой аукциона является рыночная или кадастровая стоимость участка?

Задание 5. Кто из субъектов строительной деятельности вправе осуществлять функции Технического Заказчика?

Задание 6.  Кто такой ГИП и ГАП,  их зона ответственности и задачи?

Задание 7. Порядок проведения торгов согласно Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Задание 8. Предоставление земельного участка для размещения линейного объекта

Вариант V

Задание 1. 	Информация,  содержащаяся в  градостроительном плане земельного участка,  срок действия градостроительного плана?

Задание 2. 	Виды разрешенного использования земельных участков

Задание 3. Кто определяет состав инженерных изысканий, объемы, методики и технологии работ, необходимые для выполнения задания?

Задание 4. Основания для установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности?

Задание 5. Кто из субъектов строительной деятельности вправе осуществлять функции Технического Заказчика?

Задание 6. Инспектирующие и надзорные органы ответственные за надлежащее выполнение СМР. Их основные обязанности, права, функции.

Задание 7. Договор участия в долевом строительстве. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства

Задание 8. Государственная регистрация права собственности на объекты долевого строительства. N 214-ФЗ

Вариант VI

Задание 1. Формулы плата за подключение (ПП) к централизованным системам водоснабжения и  водоотведения

Задание 2. Возможно формирование одного земельного участка из нескольких, расположенных в различных территориальных зонах,  в  каких зонах допустимо размещение жилых домов?

Задание 3. Кто получает разрешения соответствующих эксплуатационных организаций на производство работ в зоне воздушных линий,  в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и других)?

Задание 4. Основания возникновения прав на земельные участки,  предоставленных  из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Задание 5. Кому из субъектов строительной деятельности принадлежит земельный участок,  предназначенный для возведения объекта капитального строительства?

Задание 6. Отличие объекта культурного наследия от объекта археологического наследия, в каких целях проводят   Государственную  историко-культурную  экспертизу ?

Задание 7. Исполнительная документация подрядчика при производстве строительно-монтажных работ (СМР).

Задание 8.  Документация для сдачи объекта в эксплуатацию.

Вариант VII

Задание 1. Порядок внесения изменений в Документацию, получившую положительное заключение экспертизы.

Задание 2. Что такое технологическое присоединение? Случаи отказа в выдаче ТУ

Задание 3. 	Уровни градостроительной документации, что допускается размещать в жилых зонах?

Задание 4. Какие вы знаете виды проектной документации в области экологического законодательства ?

Задание 5. Кто получает разрешения соответствующих эксплуатационных организаций на пользование в период строительства электроэнергией, газом, водой и паром от существующих источников?

Задание 6. Кто определяет  предприятия и организации, с которыми необходимо провести согласование  размещения зданий в районах аэродромов.  Начиная с какой высоты,   подлежит согласованию строительство сооружений?

Задание 7. Порядок проведения торгов согласно Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ

Задание 8. Страхование гражданской ответственности застройщика. N 214-ФЗ

Вариант VIII

Задание 1. В каких случаях  Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства не проводится ?

Задание 2. Состав проектной документации объектов капитального строительства предоставляемой на экспертизу.

Задание 3. 	Источники информации для подготовки градостроительного плана земельного участка?

Задание 4. Категории надёжности по электроснабжению? Срок действия технических условий

Задание 5. Что определяет градостроительный регламент, в каком случае Заказчиками генеральных планов являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а в каком органы местного самоуправления?

Задание 6. Отличие предоставления в бессрочное от предоставления в безвозмездное пользование земельным участком.

Задание Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области, порядок проведения проверок, отчётная документация подрядчика

Задание 8. Передача объекта долевого строительства дольщику

Вариант IX

Задание 1. Основания возникновения прав на земельные участки,  предоставленных  из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Задание 2.  Что определяет градостроительный регламент, в каком случае Заказчиками генеральных планов являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а в каком органы местного самоуправления?

Задание 3.  Границы защитной зоны объекта культурного наследия?

Задание 4. Как контролирует заказчик проведение Авторского надзора?

Задание 5. Что такое  Авторский надзор?

Задание 6.  Особые случаи  предоставления земельного участка.

Задание 7.  Порядок получения ТУ на теплоснабжение. Расчёт платы

Задание 8. Предоставление земельного участка для комплексного освоение территории

Вариант X

Задание 1. Информация,  содержащаяся в  градостроительном плане земельного участка,  срок действия градостроительного плана?

Задание 2. Возможно формирование одного земельного участка из нескольких, расположенных в различных территориальных зонах,  в  каких зонах допустимо размещение жилых домов?

Задание 3. Что является предметом Экспертизы?

Задание 4. Состав проектной документации объектов капитального строительства предоставляемой на экспертизу

Задание 5. Порядок разработки Проектной документации

Задание 6. Что является исходными данными для проектирования?

Задание 7. Государственная регистрация права собственности на объекты долевого строительства. N 214-ФЗ

Задание 8. Передача объекта долевого строительства дольщику

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы (К) выполняются студентами заочной формы обучения с целью углубления и систематизации теоретических знаний и выработки практических умений по наиболее важным темам изучаемой дисциплины. К является формой промежуточного контроля знаний по учебной дисциплине.

Выполнение контрольной работы является важным средством самоконтроля; прививает навыки организации самостоятельной работы; развивает мышление; служит основой глубокого усвоения учебного материала; способствует активной подготовке к зачету; прививает навыки, необходимые для написания курсовых и дипломных работ.

Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и практических заданий в виде корпоративной задачи, представленной конкретной ситуацией. Теоретический вопрос сопровождается указанием на содержание тех моментов, которые необходимо осветить в работе. Каждый пункт задания контрольной работы должен быть выполнен, в противном случае она возвращается на доработку. Выходить за рамки заявленной темы не рекомендуется. Контрольные работы индивидуализированы по содержанию – они должны содержать неповторяющиеся варианты.

Задание определяется по последней цифре номера студенческого билета или зачетной книжки. Например, зачетная книжка № 121856 значит, что студент выполняет задание № 6.

Оформление КР осуществляется двумя способами – рукописным или посредством компьютерного набора –  по выбору студента. При выполнении работы рукописным способом на каждой странице ученической тетради объем К не должен превышать 24 страницы. Посредством компьютерного набора – 10-12 страниц. Интервал – 1,5; шрифт Times New Roman, размер – 14. Параметры страницы: верх (низ) 2 см., слева – 3см., справа – 1,5 см. Выравнивание по ширине.

Страницы К нумеруются арабскими цифрами. Они должны иметь поля для пометок преподавателя. Ответы на теоретические вопросы следует начинать с номера и полного названия вопроса. При решении корпоративной задачи вначале необходимо изложить условие и привести ход решения. В данном случае приветствуются неординарные и неповторяющиеся решения. Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:

- плана работы, в соответствии с которым она написана;

- введения;

- основной части;

- заключения;

- списка использованной литературы;

Каждый из вышеуказанных пунктов должен начинаться с новой страницы.

Завершается К реквизитами: подпись студента и дата выполнения работы. Контрольная работа должна быть скреплена степлером или помещена в папку-скоросшиватель. В ином виде работы к регистрации не принимаются.

Выполненную контрольную работу студент-заочник сдает методисту кафедры не менее чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии. Контрольные работы, поступившие на рецензирование, регистрируются в специальном журнале на кафедре. Методист на титульном листе К отмечает дату регистрации и расписывается. Зарегистрированные контрольные работы передаются на рецензирование преподавателям.

После проверки преподаватель пишет рецензию в конце контрольной работы, а на ее обложке ставит оценку «зачтено» или «не зачтено». Отрецензированные контрольные работы представляются студенту для ознакомления в день сдачи зачета по дисциплине. После того, как студент сдал зачет по дисциплине, К передается на кафедру для последующей передачи в архив.

Результаты оценки контрольных заданий фиксируются в экзаменационной ведомости. Оценкой «зачтено» отмечаются работы, отвечающие следующим требованиям:

– строгое соответствие варианту контрольного задания, выбранному в соответствии с методическими указаниями;

– полное, четкое и логически последовательное раскрытие всех вопросов задания;

– самостоятельное выполнение и творческий подход;

– оформление в соответствии с требованиями выполнения контрольных работ.

При несоответствии выполненной контрольной работы указанным требованиям выставляется отметка «не зачтено». В этом случае контрольная работа возвращается студенту для доработки. Повторная сдача контрольной работы на рецензирование осуществляется в том же порядке, что и первоначально с приложением не зачтенного ранее задания и рецензии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костюхин Ю.Ю., Скрябин О.О. Управление проектами: практикум. -  М: Издательский Дом МИСиС, 2015

2. Коложвари Ю.Б. Управление проектами: учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно- строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015

3. Белый Е.М., Романова И.Б. Управление проектами: учебное пособие. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018

4. Васильев В. М. Управление в строительстве: учебник. - М.: АСВ, 2001

5. Костюченко В. В., Кудинов Д. О. Организационная подготовка строительства: учеб. Пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007

6. Серов В. М., Нестерова Н. А. Организация и управление в строительстве: учеб. Пособие. - М.: Издат. центр "Академия", 2008

7. Филь О. А., Побегайлов О.А. Управление проектами: метод. указ. - Ростов н/Д.: РГСУ, 2015

Приложение1.

Пример оформления титульного листа контрольной работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

Кафедра «Организация строительства»

Контрольная работа по дисциплине

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Выполнил: __________________________________________________

(Фамилия И.О.)

студент _____ курса ________ направление подготовки_08.04.01_

(срок обучения)

группа________ № зачетной книжки

##### Ростов-на-Дону

##### 20__