## Slide 1: Жизненный цикл проекта. Внешняя и внутренняя среда проекта. Временные рамки проекта и ресурсы
Тема 3.
к.э.н., доцент Иванова Е.А.

## Slide 2: Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл проекта представлен как набор последовательных и иногда перекрывающих фаз проекта, названия и число которых определяются потребностями в управлении и контроле организации или организаций, находящихся в проекте, характером самого проекта или его прикладной областью.
Жизненный цикл проекта показывает:
какие работы будут выполнены в установленном промежутке
в какой этап каждой фазы будут достигнуты результаты
кто участник в каждой фазе
как проводить контроль и подтверждать каждую фазу
При помощи жизненного цикла проекта можно выявить:
начало и окончание проекта, его протяженность;
создание логического каркаса проекта и установление перечня работ;
в первом приближении определяется динамика затрат и занятости персонала, участвующих в создании проекта;
на основании структуры жизненного цикла проекта определяются важные этапы проекта для создания контроля и управления.

## Slide 3: Типовые уровни стоимости и обеспечения персоналом в обобщенной структуре жизненного цикла проекта

## Slide 4: Фазы жизненного цикла проекта

## Slide 5: Жизненный цикл системы/продукта (на примере программного продукта)

## Slide 6: Содержание фаз жизненного цикла проектов

## Slide 7: Зависимость уровня совокупных усилий по проекту (а), возможности рисков (б) и стоимости изменений (в) от фазы жизненного цикла

## Slide 8: Внешняя и внутренняя среда проекта
Внутреннее окружение проекта - условия реализации проекта, такие как стиль руководства, организацию, участников, команду, коммуникации, информационное и другое обеспечение.
Внешнее окружение проекта – два слоя:
- ближнее окружение – это среда предприятия, в рамках которого осуществляется проект;
- дальнее окружение – окружение самого предприятия.
Ближнее окружение проекта (среда предприятия) включает такие факторы воздействия на проект, как руководство, финансы, сбыт, производство строительно-монтажных работ, обеспечение материалом, оборудованием.
Дальнее окружение проекта (окружение предприятия) оказывает влияние на проект как через предприятие, так и непосредственно. Причем, чем масштабнее проект, тем более существенно это влияние.

## Slide 9: Внешняя и внутренняя среда проекта

## Slide 11: Организационные, операционные и временные рамки проекта
Организационные рамки проекта характеризуются составом его участников
Операционные рамки проекта характеризуются составом действий, выполняемых участниками
Временные рамки проекта характеризуются периодом реализации проекта и его разбивкой на отдельные интервалы времени (шаги)

## Slide 12
Благодарю за внимание