## Slide 1: Проекты в управленческой деятельности организации
Тема 1.
к.э.н., доцент Иванова Е.А.

## Slide 2: Понятие проектной экономики
Проектная экономика (проектно-контрактная экономика)- это особый вид социально-экономической системы, в которой экономическая деятельность осуществляется преимущественно посредством проектов, программ, портфелей проектов и программ.
Основные характеристики проекта:
•уникальность и неповторимость целей и работ проекта, четко сформулированная цель;
• координированное выполнение взаимосвязанных работ, сетевой график с подробным указанием всех работ, последовательности и сроков их выполнения;
• оформленные по всем юридическим правилам договоры с организациями, выполняющими работы по проекту;
• подробные источники финансирования всех работ, договоров с указанием точных сумм;
• ограниченность во времени (наличие начала и конца);
• ограниченность по ресурсам, и пр.

## Slide 3: Что такое проект?
Проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
Проектом считается группа взаимосвязанных задач, выполняемых в рамках выделенного бюджета с целью получения запланированного результата специально созданной для этого командой.
объектом проектного управления принято считать особым образом организованный комплекс работ, направленный на решение определенной задачи или достижение определенной цели, выполнение которого ограничено во времени, а также связано с потреблением конкретных финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
Субъектами управления являются активные участники проекта, взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений в процессе его осуществления.

## Slide 4: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель — это описание того, чего мы хотим достичь. Цель в большей степени представляет собой декларацию о намерениях, из которой должно быть ясно, в чем состоит важность проекта для общества
Стратегия — способ достижения цели.
Задачи проекта представляют собой конкретные действия, приводящие к выполнению цели. Для того чтобы проверить, правильно ли вы сформулировали задачи, можно применить метод SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-limited)

## Slide 5: Трансформация целей и стратегий в проекты

## Slide 6: Классификация проектов

## Slide 7: Структура проекта

## Slide 8: ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

## Slide 9: Процесс инициации проекта

## Slide 10: Благодарю за внимание