## Slide 1: Управление качеством. Контроллинг. Отчетность Оценка эффективности
Тема 7.
к.э.н., доцент Иванова Е.А.

## Slide 2: Качество проекта
Качество - это целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности. Примеры качества: готовность, безотказность, безопасность, надежность.
Управление качеством (в рамках управления проектом) - это система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований участников проекта к качеству самого проекта и его продукции.

## Slide 3: Главные процессы управления качеством проекта:
Планирование качества - определяет, какие стандарты качества относятся к проекту, какие требования предъявляются к качеству работ, и что необходимо сделать для их достижения.
Обеспечение качества - оценивает общий ход проекта на регулярной основе для получения уверенности в том, что работы проект будут соответствовать установленным требованиям.
Контроль качества выявление причин несоответствия качества выполненных работ, установленным стандартам, анализ выявленных причин и поиск путей устранения причин неудовлетворительного выполнения.

## Slide 4: Стадии процесса управления качеством

## Slide 6: Связь процессов управления качеством проекта

## Slide 7: Контроль качества
Контроль качества включает наблюдение (мониторинг) за определенными результатами проекта с целью определения их соотнесения с установленными требованиями качества и установление способов устранения неудовлетворительных результатов.

## Slide 8: Контрольные списки для проверки управления проектом и отчетности (фрагмент)
Этап проекта | Ожидаемый результат | Тип | Да | Нет
Анализ проекта | Наличие протоколов по анализу результатов каждой фазы проекта | Критический |  | 
Управление проектом | Документирование корректирующих действий по уменьшению нежелательных последствий отклонений по срокам | Серьезный |  | 
Управление проектом | Управление изменениями происходит в соответствии с утвержденной процедурой | Серьезный |  | 
Управление изменениями | Документирование всех запросов на изменение в соответствии с принятой формой и их сохранение в единой базе | Критический |  | 

## Slide 9: Результаты контроля качества
Форма представления результатов контроля качества |  |  |  | 
№ п.п | Объект контроля качества | Дата замечания | Замечание | Автор замечания
Результаты контроля качества - результат выполнения операций по контролю качества. Данные о результатах контроля передаются исполняющей организации для использования в процессе обеспечения качества, для повторной оценки и анализа стандартов качества.
Пример формы представления результатов контроля качества приведен в таблице

## Slide 10: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Оценка эффективности проекта – это процесс анализа затрат ресурсов на реализацию проекта и полученных результатов, его соответствия поставленным целям и ожиданиям всех участников.
Задачи оценки эффективности проекта
Для обеспечения конкурентоспособности бизнеса в современных условиях необходимо выполнять постоянный мониторинг реализуемых проектов, а также производить оценку их эффективности. Процесс оценки предполагает решение следующего перечня основных задач:
определение процента реализуемости, что означает выполнение проверки удовлетворения проекта всем требуемым параметрам и установленным ограничениям;
установление целесообразности воплощения проекта, что предполагает рассмотрение и сопоставление совокупных результатов и понесенных затрат;
изучение сравнительной результативности проекта, исследование и сопоставление его преимуществ в сравнении с аналогами и альтернативными идеями.

## Slide 11: Методы оценки эффективности проекта
Статистические
Срок окупаемости инвестиционных вложений.
Коэффициент эффективности инвестиционных вложений.
Динамические
чистый дисконтированный доход. Он показывает рост капитала компании, и поэтому положительное значение данного показателя является весомым аргументом для принятия проекта. Если встает вопрос выбора между несколькими проектами, то решающим фактором как раз является большее значение данного показателя;
индекс рентабельности инвестиций. Расчет этого значения позволяет увидеть соотношение стоимости денежного притока и оттока в текущем периоде. При этом учитывается сумма первоначально вложенных инвестиционных средств. Проект следует принимать в том случае, если данный показатель имеет значение больше единицы;
внутренняя норма рентабельности. С помощью данного значения определяется максимально возможный уровень, до которого могут доходить расходы на реализацию всех стадий проекта;
модифицированная внутренняя норма рентабельности. На основании расчета данного показателя компания может выполнять реинвестирование в том случае, если в процессе реализации проекта происходил неоднократный отток финансовых ресурсов;
дисконтированный срок окупаемости инвестиций.

## Slide 12: Показатели оценки эффективности проекта
отображающие финансовую и коммерческую результативность;
отображающие бюджетную эффективность;
определяющие социально-экономические результаты

## Slide 13: экономическая эффективность инвестиционных проектов
Чистый приведенный эффект
Срок окупаемости
Внутренняя норма доходности, прибыли
Индекс рентабельности

## Slide 14
Благодарю за внимание