- Вопросы к экзамену

- 1. Преимущества методологии «Управления проектами» по сравнению с традиционными методами управления.

- 2. Определение термина «проект». Типы проектов.

- 3. Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для эффективности проекта?

- 4. Методы управления проектами.

- 5. Основные формы проектного анализа.

- 6. Варианты схем управления проектом.

- 7. Жизненный цикл проекта и его основные фазы.

- 8. Структуризация проекта.

- 9. Основные функции участников проекта.

- 10. Содержание фаз жизненного цикла проекта.

- 11. Современные технологии управления проектами.

- 12. На основе каких показателей осуществляется предварительный анализ проекта

- 13. В чем состоят предпроектные исследования инвестиционных возможностей и кто их выполняет

- 14. Что такое оценка жизнеспособности проекта и как она выполняется

- 15. Перечислите виды проектного анализа. Цель проектного анализа.

- 16. Опишите сущность экономического и финансового анализа.

- 17. Опишите сущность технического анализа.

- 18. Опишите сущность коммерческого анализа.

- 19. Опишите сущность экологического анализа.

- 20. Опишите сущность организационного анализа.

- 21. Опишите сущность социального анализа.

- 22. Методика расчета коммерческой эффективности инвестиционных проектов в жилищном строительстве.

- 23. Что такое риск? Основные виды инвестиционных рисков

- 24. Факторы риска применительно к инвестиционно-строительным проектам.

- 25. Методы анализа риска.

- 26. Как ранжируются риски по степени важности

- 27. Какие методы управления рисками применяются на основных фазах и этапах жизненного цикла проекта

- 28. В чем сущность анализа чувствительности и на каком этапе проекта он осуществляется

- 29. Что характеризует точка безубыточности? Представьте графическое изображение точки безубыточности.

- 30. Опишите последовательность сбора данных для построения дерева решений.

- 31. Перечислите основные методы снижения риска.

- 32. Как организовать работу по управлению риском

- 33. Общая схема разработки проектно-сметной документации.

- 34. Общий порядок проведения торгов (тендеров) на разработку проектно-сметной документации.

- 35. Перечислите основные отличия в составе проекта на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения от проекта на строительство объектов жилищно-гражданского назначения.

- 36. Задачи и общий порядок экспертизы проектов.

- 37. Цели, задачи и инструменты системы Сервейинг

- 38. Сущность, принципы и виды управления недвижимостью

- 39. Основные элементы материально-технического обеспечения проекта.

- 40. Какие элементы материально-технического обеспечения проекта следует отнести к подфазе закупок, а какие - к подфазе поставок

- 41. Основные требования к этапам материально-технического обеспечения проектов( планирование и организация; выбор поставщиков).

- 42. Основные требования к этапам материально-технического обеспечения проектов: (размещение заказов; контроль за поставками).

- 43. Общая схема места Закупок и Поставок в жизненном цикле проекта.

- 44. Цель проведения подрядных торгов. Виды торгов.

- 45. Функции организаторов и участников торгов.

- 46. Оценка оферт и выбор победителя подрядных торгов.

- 47. Типы контрактов.

- 48. Планирование и контроль поставок.

- 49. Управление приемкой-сдачей объекта. Закрытие контракта

- 50. Методика расчета функциональной приоритетности территории на основе результатов комплексной оценки